**Муниципальный контракт № 0302300069224000001**

**Капитальный ремонт открытой спортивной площадки с искусственным покрытием**

**при МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1»**

**ИКЗ 24 30317001444031701001 0007 007 4120 243**

пгт Нижнеангарск «20» мая 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнеангарская средняя общеобразовательная школа №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Елисеенко Натальи Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Швец Максим Иванович, именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице Швеца Максима Ивановича, действующего на основании ОГРНИП 318032700017176, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой участника закупки, с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона - [Протокол подведения итогов определения подрядчика от 06.05.2024 №ИЭА1](https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/priz/protocols/ea20/iea/view/main-info.html?documentId=44961414), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

**1. П****РЕДМЕТ КОНТРАКТА**

 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту (из своих материалов, собственными силами и средствами) открытой спортивной площадки с искусственным покрытием, расположенной по адресу: 671710, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, пер. Школьный (далее - Объект, Работы), в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Контракту), локальным сметным расчетом (приложение №2 к настоящему Контракту). Единицей измерения Работ считать усл. ед., в количестве – 1 (Код по справочнику (ОКПД2/КТРУ 41.20.40 41.20.40.000-00000019)

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ: 671710, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, пер. Школьный

1.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту), условиям Контракта.

1.4. Используемые строительные материалы должны быть новыми, ранее не использованными, должны соответствовать требованиям и стандартам, а также иметь сертификаты и/или декларации соответствия, в случае, если продукция подлежит обязательной сертификации соответствия в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

**2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ**

2.1. Срок выполнения Работ: со дня заключения муниципального Контракта по 28.06.2024 г.

2.2. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

2.3. Оплата досрочно выполненных Работ производится в установленном настоящим Контрактом порядке.

2.4. Любая отсрочка из-за обстоятельств, изложенных в разделе 9 настоящего Контракта, увеличивает сроки выполнения Работ на разумный период времени, согласованный Сторонами.

**3. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ**

3.1. Цена Работ на период действия настоящего Контракта является твердой (фиксированной) и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

3.2. Цена Контракта составляет 1 284 270,52 руб. (Один миллион двести восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят рублей 52 копейки), НДС не облагается

3.3. В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, подлежащая уплате сумма уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.5. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту (в том числе: стоимость выполняемых работ, материалов, затраты на комплектацию материалов, расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, монтаж, выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузку и вывоз строительного мусора, расходных материалов, расходы на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, расходы на командировочные, прочие издержки (расходы) Подрядчика и его вознаграждение).

3.6. Оплата Работ по настоящему Контракту осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3.7. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3.8. Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта, на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в [разделе 1](#P921)6 Контракта, в течение 7 (семи) рабочих днейс даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии с разделом 6 Контракта, на основании выставленного счета и (или) счет-фактуры, акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Выплата аванса не предусмотрена.

3.9. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, со счета Заказчика, указанного в разделе 15 настоящего Контракта.

3.10. Заказчик вправе производит оплату по настоящему Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.

3.11. Работы, выполненные Подрядчиком с замечаниями и отступлениями от Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), требований действующих нормативных документов Российской Федерации, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения замечаний. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и требований действующих нормативных документов Российской Федерации, к оплате не принимаются.

3.12. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Заказчик обязан:**

4.1.1. В течение всего срока выполнения Работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения Работ и возможность проезда транспорта Подрядчика.

4.1.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.3. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему Контракту.

4.1.4. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта назначить специалиста, ответственного за осуществлением строительного контроля и координации действий Подрядчика и Заказчика, с целью решения текущих организационных вопросов, возникающих при выполнении Работ по настоящему Контракту.

4.1.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

**4.2. Заказчик вправе:**

4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 6.2. Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

4.2.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. В случае если Заказчик не сделает такого заявления, то он не теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

4.2.5. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в текущем ремонте конструкций, изделий и материалов (сертификатов/деклараций соответствия, технических паспортов и т.д.).

4.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.7. Отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Подрядчиком Работ.

4.2.8. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по Контракту или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

4.2.9. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в [подпункте](#P770) 4.3.10 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

4.2.10. Для проверки качества результатов фактически выполненных Работ, их соответствия требованиям, установленным настоящим Контрактом и нормативными документами, привлекать экспертов, экспертные организации выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.11. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

4.2.12. Направлять Подрядчику претензионное письмо об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

4.2.13. При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

4.2.14. Согласовывать с Подрядчиком этапность проведения Работ в разных помещениях здания исходя из необходимости полного или частичного функционирования свободных от проведения Работ помещений.

4.2.15. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

**4.3. Подрядчик обязан:**

4.3.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы (информацию), указанные в пункте 6.2 Контракта.

4.3.2. Выполнить Работы своими силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Контракта, приложениями к настоящему контракту, определяющими объем, содержание Работ, цену Работ, и другими предъявляемыми к ним требованиями.

4.3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за проведение работ;

4.3.4. Соблюдать правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации. Правила действующего внутреннего распорядка Заказчика.

4.3.5. Информировать Заказчика о каждом виде выполненных работ, о выполнении скрытых работ, обеспечить освидетельствование и промежуточную приемку скрытых работ. Дальнейшее выполнение работ выполнять только после подписания актов на скрытые работы Заказчиком;

4.3.6. Незамедлительно поставить в известность представителя Заказчика при выявлении неучтенных дополнительных работ, для оперативного принятия решений;

4.3.7. Осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ;

4.3.8. Для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники; для осуществления пропуска работников Подрядчика на объект в конкретные даты выходных и нерабочих праздничных дней, Подрядчик должен не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до указанных дат согласовать с Заказчиком список работников и автотранспорта, допуск которых необходим для выполнения работ в выходные и нерабочие праздничные дни;

4.3.9. Обеспечить содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора. Строительный мусор складироваться в отведенном месте, определенном Заказчиком и вывозиться Подрядчиком по мере заполнения. Складирование материалов, оборудования и других грузов на территории возможно в месте, согласованном с Заказчиком. При этом Заказчик не несет ответственность за сохранность материалов, складированных Подрядчиком. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещения для размещения сотрудников и для складирования оборудования, материалов.

4.3.10. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после приостановления выполнения Работ.

4.3.11. Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения Работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.3.12. При выполнении Работ по настоящему Контракту соблюдать правила пропускного и внутреннего распорядка, меры охранно-режимного характера в течение всего срока действия Контракта.

4.3.13. При выполнении Работ соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения Работ.

4.3.14. Не допускать причинения вреда имуществу Заказчика, находящегося на Объекте. При повреждении каких-либо элементов Объекта в ходе проведения Работ, обеспечить их восстановление своими силами и материалами.

4.3.15. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

4.3.16. Вывезти в двухдневный срок со дня подписания документа о приемке, предусмотренного пунктом 6.2. Контракта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения, строительный мусор и другое имущество.

4.3.17. Устранять выявленные недостатки в Работах в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Подрядчик обязуется начать устранение таких недостатков не позднее 5 (пяти) дней с даты получение Перечня доработок.

4.3.18. Нести установленные Контрактом гарантийные обязательства, обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.3.19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, уплатить Заказчику неустойку в порядке и размере, предусмотренном разделом 8 настоящего Контракта.

4.3.20. Согласовывать с Заказчиком этапность проведения Работ в разных помещениях здания исходя из необходимости полного или частичного функционирования свободных от проведения Работ помещений.

4.3.21. По завершении всех Работ, в сроки, отведенные для выполнения Работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- акты освидетельствования скрытых работ - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- технические паспорта, гарантийные талоны, руководства или инструкции по эксплуатации и пр. документы на материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для выполнения работ – на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;

- сертификаты и/или декларации соответствия (в случае, если указанная продукция подлежит обязательной сертификации соответствия в рамках действующего законодательства Российской Федерации), иные документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;

- Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;

- иные документы, отражающие фактическое исполнение Работ и проектных решений.

Одновременно с предоставлением исполнительной документацией подготовить и предоставить Заказчику все необходимых для оплаты документы, в том числе надлежащим образом оформленные счет и (или) счет-фактуру, а также документ, подтверждающий исполнение Подрядчиком обязательства по предоставлению Заказчику обеспечения гарантийных обязательств по контракту.

4.3.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

**4.4. Подрядчик вправе:**

4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с разделом 6 Контракта.

4.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

4.4.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

4.4.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

**Статья 5. ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ**

5.1. Освидетельствование скрытых работ оформляется актом освидетельствования скрытых работ, который составляется в 2 (двух) экземплярах соответственно образцу, утвержденному приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и подписывается Сторонами.

5.2. Подрядчик не позднее чем за три рабочих дня с момента окончания выполнения скрытых работ письменно уведомляет Заказчика о дате и времени проведения процедуры освидетельствования скрытых работ, а также представляет Заказчику исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ.

5.3. В случае выявления при проведении процедуры освидетельствования скрытых работ недостатков выполненных работ, акт освидетельствования скрытых работ Заказчиком не подписывается и выполнение последующих работ по настоящему контракту не разрешается до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления недостатков выполнения скрытых работ направляет Подрядчику 2 (два) экземпляра, подписанного им (ими) акта о выявленных недостатках с перечнем обнаруженных недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения указанного акта возвращает Заказчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр акта о выявленных недостатках.

5.4. В случае если Подрядчик не согласен с предъявленными Заказчиком требованиями в отношении недостатков выполнения скрытых работ, Подрядчиком в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения от Заказчика акта о выявленных недостатках должна быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несёт Подрядчик.

5.5. В случае если Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения указанного в п. 5.3 настоящего Контракта акта не вернет Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр акта о выявленных недостатках и не назначит предусмотренную п. 5.4 настоящего Контракта экспертизу, акт о выявленных недостатках считается подписанным Подрядчиком.

5.6. После устранения выявленных в результате выполнения скрытых работ недостатков, перечисленных в акте о выявленных недостатках, процедура освидетельствования скрытых работ осуществляется повторно в порядке, предусмотренном п. п. 5.2 - 5.5 настоящего Контракта.

5.7. В случае проведения Подрядчиком процедуры освидетельствования скрытых работ и составления акта освидетельствования скрытых работ в отсутствие Заказчика при неисполнении Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 6.2 настоящего контракта, Подрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить за свой счет повторное проведение процедуры освидетельствования указанных скрытых работ с участием Заказчика, а также повторное выполнение последующих работ.

5.8. Акты освидетельствования скрытых работ должны быть подписаны Заказчиком или приемочной комиссией (при наличии), а в случае, если в ходе исполнения Контракта осуществляется внешний строительный контроль.

**6. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

6.1. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ, и оформляется документом о приемке в электронной форме.

6.2. Подрядчик после выполнения Работ в полном объеме в срок не более 5 (пяти) рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

- Акт выполненных работ КС-2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;

- Счета (или счета-фактуры) на оплату работ.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

Подрядчик дополнительно может приложить к документу о приемке иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

Формы КС-2, КС-3 должны быть составлены в соответствии с унифицированными формами, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 6.2. Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.

6.4. Для приемки результатов исполнения Контракта Заказчик вправе создавать приемочную комиссию, которая может состоять не менее чем из пяти человек. Приемка результата исполнения Контракта в случае создания Заказчиком приемочной комиссии осуществляется членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

6.5. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.

6.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 4 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае создания Заказчиком приемочной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

6.7. При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций срок, установленный в пункте 6.6. Контракта, продлевается на срок проведения такой экспертизы, при этом общий срок приемки Заказчиком результатов исполнения обязательств по Контракту не должен превышать 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке от Подрядчика.

6.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ Подрядчик в течение трех дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в мотивированном отказе от принятия результатов выполненных Работ, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки.

Датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями Контракта.

6.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно предоставления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает комплект первичных учетных документов, предусмотренных пунктом 6.2. Контракта, в 2 (двух) экземплярах один из которых направляет Подрядчику.

6.10. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком комплект документов, предусмотренных пунктом 6.2. Контракта и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату и/или счет-фактуры (при наличии) цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

6.11. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ, в установленные актом о недостатках (дефектах) сроки.

6.12. В случае отказа Подрядчика от подписания акта о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой акт, который подписывается Заказчиком или членами приемочной комиссии (при ее создании) и направляется Подрядчику.

6.13. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями Контракта.

6.14. Подрядчик**,** не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных Работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих Работ и в случае, когда такие работы были включены в Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный представителем Заказчика**.**

6.15. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные Работы и оплатить их.

6.16. Риск случайной гибели результата Работ (материалов, оборудования) или утраты материалов (оборудования) несет Подрядчик до момента подписания Заказчиком окончательного Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

**7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА**

7.1. Результат выполненных Работ должен соответствовать техническими регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида Работ, Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту), условиям Контракта.

7.2. Подрядчик гарантирует качество материалов и оборудования, которые будет использовать в ходе выполнения Работ, в соответствии с условиями Контракта, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ.

7.3. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые при выполнении Работ материалы, составляет 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами размещенного в единой информационной системе документа о приемке, предусмотренного пунктом 6.2. Контракта.

7.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ (и) или материалов (оборудования) не соответствует условиям настоящего Контракта, и (или): технической документации, действующим стандартам, нормам, правилам, техническим регламентам, иным нормативно – правовым актам и документам, применяемым в строительстве на территории Российской Федерации, а равно, если работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые, в том числе, делают Объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления от Заказчика. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком и продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

7.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 7.4. настоящего Контракта, Заказчик вправе устранить выявленные недостатки собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц и возложить понесенные расходы на Подрядчика, либо потребовать от Подрядчика возмещения таких расходов (убытков), которые Заказчик должен будет понести, для устранения указанных недостатков (дефектов).

7.6. Заказчиком установлено требование о предоставлении Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по контракту.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер которого определен в соответствии с п. 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила определения размера штрафа), в виде фиксированной суммы в зависимости от цены Контракта и составляет 1000 руб. 00 коп.[[1]](#footnote-1)

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

 8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер которого определен в соответствии с п.3 Правил определения размера штрафа в виде фиксированной суммы и составляет 128 427 руб. 05 коп.[[2]](#footnote-2)

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет 5000 руб. 00 коп.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 154 736 руб. 84 коп.[[3]](#footnote-3)

 8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер которого определен в соответствии с п. 6 Правил определения размера штрафа, в виде фиксированной суммы в зависимости от цены Контракта и составляет 1000 руб. 00 коп.[[4]](#footnote-4)

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

 8.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

 8.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

 8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

 8.14. Все непредвиденные расходы осуществляются за счет Подрядчика и являются его риском.

**9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта.

9.2. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет 5 процентов цены Контракта, что составляет **64 213 (шестьдесят четыре тысячи двести тринадцать) руб. 52 коп.**

 В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, до заключения Контракта предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст.37 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям [ст. 45](file:///U%3A%5CUROTDEL%5C%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%90%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C.doc#sub_45) Федерального закона № 44-ФЗ, дополнительным требованиям, согласно Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Банковские реквизиты для учета средств во временное распоряжение:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нижнеангарская средняя образовательная школа № 1» (МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1»)

Наименование учреждения: МКУ «Финансовое управление администрации МО «Северо-Байкальский район» РБ» ( МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» л/с 20026Ч73480)

ИНН 0317001444

КПП 031701001

л/с 20026Ч73480

ОКТМО 81645155

р/с 03234643816450000200

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Бурятия г. Улан-Удэ

БИК 018142016

Кор сч 40102810545370000068

КБК 964 116 100 81 05 0000 140 (доходный)

Назначение платежа - указать № извещения о проведении электронного аукциона, ИКЗ 243031700144403170100100070714120243)

9.4. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно.

 При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.5. На основании ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется до заключения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.6. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Федеральном законе № 44-ФЗ.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7.1., 7.2., 7.3. ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

 Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

9.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере и порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.5. настоящего Контракта.

9.10. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ, **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, на счет, указанный Подрядчиком.

9.11. Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств по Контракту денежные средства либо предоставленная независимая гарантия обеспечивают исполнение Подрядчиком всех обязательств по Контракту, в том числе обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пени), начисленных в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением предусмотренных Контрактом обязательств, а также по возмещению всех убытков, причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по Контракту, и других убытков.

9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

9.13. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по Контракту или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчиком ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 9.10. настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

9.14. Предусмотренное пунктом 9.13. настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, а также приемки Заказчиком результата Работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством РФ расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению), в соответствии с условиями настоящего Контракта.

9.15. Уменьшение в соответствии с пунктом 9.13. настоящего Контракта размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой отказа признается дата включения такой информации в реестр контрактов.

9.16. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.7. настоящего Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.17. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией, Заказчик имеет право представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта.

9.18. Обеспечение исполнения контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства РФ, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

9.19. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несет Подрядчик.

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

 10.1. Требования к гарантии качества Товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию Товара (далее – гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления независимой гарантии, выданной банком, и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Банковские реквизиты для учета средств во временное распоряжение:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нижнеангарская средняя образовательная школа № 1» (МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1»)

Наименование учреждения: МКУ «Финансовое управление администрации МО «Северо-Байкальский район» РБ» ( МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» л/с 20026Ч73480)

ИНН 0317001444

КПП 031701001

л/с 20026Ч73480

ОКТМО 81645155

р/с 03234643816450000200

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Бурятия г. Улан-Удэ

БИК 018142016

Кор сч 40102810545370000068

КБК 964 116 100 81 05 0000 140 (доходный)

Назначение платежа: «внесение денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств по муниципальному контракту №0302300069224000001»

 Способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту определяется Подрядчиком.

 10.2. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

 10.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

 В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций или продления гарантийного срока, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.5. настоящего Контракта.

 10.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **77 368 (Семьдесят семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 42 копейки.**

 10.5. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику не позднее даты подписания документа о приемке в единой информационной системе.

 Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по Контракту, указанными в пункте 6.2. Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику независимую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на счет Заказчика.

 10.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств контракта новое обеспечение гарантийных обязательств.

 10.7. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком) – **не позднее** **15 (пятнадцати) календарных дней** с даты окончания срока гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

 Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком на счет Подрядчиком, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

 В случае если у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания срока гарантийных обязательств на выполненные Работы.

**11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций, блокады, издания государственного акта, препятствующего исполнению обязательств и т.п.), которые Стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами.

11.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

**12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

12.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

12.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Бурятия согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

**13. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом № 44-ФЗ.

13.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации. Расторжение настоящего Контракта в случае одностороннего отказа осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

13.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

**14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

 14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

 14.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.

 14.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

14.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.

 14.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт.

**15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ****, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

15.1. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

15.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.4. Настоящий Контракт вступает в действие с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Контракту.

15.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

15.6. Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 из них находится у Заказчика и 1 у Подрядчика.

15.7. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются следующие приложения:

- Приложение 1. Техническое задание.;

- Приложение 2. Локальный сметный расчет;

15.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**16. ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК****Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнеангарская средняя общеобразовательная школа №1»** Адрес: 671710, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, пер. Школьный, д. 3ОГРН 1020300794986ИНН 0317001444, КПП 031701001Лицевой счет 20026Ч73480Казначейский счет 03234643816450000200Отделение НБ Республика Бурятия Банка России//УФК по Республике Бурятия г. Улан-Удэ БИК 018142016Единый казначейский счет 40102810545370000068e-mail: janda@mail.ruТел. 8(30130) 47-271. 47-371Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.М. Елисеенко/  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.   | **ПОДРЯДЧИК**ИП ШВЕЦ МАКСИМ ИВАНОВИЧАдрес места нахождения: Республика Бурятия, Г. Северобайкальск,Почтовый адрес: - Бурятия03, - СеверобайкальскТелефон: 79021622872Факс: Email: rezident79@yandex.ruИНН/аналог ИНН: 031797335276ОГРН: 318032700017176КПП: Банковские реквизиты:Расчетный счет: 40802810909160006648Наименование банка: ПАО Сбербанк (Доп.офис №8601/0190)Лицевой счет: Адрес банка: Корреспондентский счет: 30101810400000000604БИК: 048142604Индивидуальный предприниматель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**М.И. Швец/ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  |

Приложение № 1 к муниципальному контракту

№ 0302300069224000001 от 20.05.2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по Капитальному ремонту открытой спортивной площадки с искусственным покрытием при МБОУ "Нижнеангарская СОШ № 1".

1. Место выполнения работ:

Республика Бурятия, Северо – Байкальский район, п. Нижнеангарск, переулок Школьный.

1. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 28.06.2024 г.

1. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Расчет за выполненные работы осуществляется на основании Сметы контракта в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика, в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты после завершения выполнения работ формирует и размещает с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), подписанный со своей стороны документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в п. 1 ч. 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. К документу о приемке, предусмотренному п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) прилагает документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справка формы КС-3, счёт, счёт–фактура (при наличии).

1. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке; Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ.
2. Требования по качеству и (или) безопасности выполнения работ:
	1. Объёмы работ выполнять в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к проекту Контракта), локальным сметным расчетом (приложение №2 к проекту Контракта).
	2. Выполнить Работы согласно действующих на территории Российской Федерации СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, РДС, СНиП «Контроль и качество работ» и СНиП «Технология строительного производства».
	3. Использовать в работе только проверенные и аттестованные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний. На момент использования при производстве работ все материалы, конструкции, оборудование, техника не должны быть просрочены по срокам годности и при необходимости, должны иметь разрешение на эксплуатацию, выданное уполномоченным органом контроля.
	4. Используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества.
	5. Работы выполнять силами квалифицированных рабочих.
	6. При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства.
3. Требования к результату работ и приемка.
	1. Выполненные работы принимаются в течение 5 рабочих дней с момента окончания работ, в строгом соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, в соответствии с нормативно-правовой базой, действующей в Российской Федерации. Приёмка законченных ремонтных работ осуществляется приемочной комиссией:
* представители МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» администрации муниципального образования «Северо – Байкальский район», МКУ «Управление образования муниципального образования «Северо – Байкальский район».
* выполняется проверка и оценка соответствия выполненных работ сметной документации, требованиям нормативных документов, условиям контракта.
	1. Работы считаются принятыми с момента подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями Контракта.
1. Общие требования к выполнению работ
	1. Перед началом производства работ произвести общий осмотр объекта с представителем Заказчика.
	2. Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых средствах в объеме и сроки, определенные Заказчиком. А также своевременно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях результата работ, нанесенных третьими лицами либо при неблагоприятных погодных условиях.
	3. Своевременно письменно информировать «Заказчика» о возможных неблагоприятных последствиях выполнения технического задания.
	4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания «Заказчика», если они не противоречат условиям настоящего технического задания.
2. Условия выполнения работ, обеспечение требований к безопасности
	1. При производстве работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств Подрядчика.
	2. Соблюдать санитарные нормы, в том числе:
* производить ежедневно уборку территории на месте производства работ;
* не производить сброс мусора в контейнеры, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов для населения;
* размещать материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей;
* по окончании производства работ освободить территорию от материалов и оборудования.
1. 1 (Одна) условная единица включает в себя следующие Работы:

В соответствии техническим заданием и локальным сметным расчетом необходимо выполнить ремонтные работы на спортивной площадке, общей площадью – 860 м2.

 Дефектный акт на выполнение работ по ремонту объекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Изготовление секций ограждения |
| 1 | Изготовление секций ограждения | т | 1,92 |
| 2 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50 мм, толщина полки 3 мм | т | 1,46784 |
| 3 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная общего назначения, диаметр 7,0 мм | т | 0,15504 |
| 4 | Сетка стальная двойного кручения из оцинкованной проволоки с шестиугольными ячейками, диаметр проволоки 2,7 мм, размер ячейки 80х100 мм | м2 | 180 |
| Раздел 2. Ремонт секций ограждения |
| 5 | Демонтаж металлического ограждения (демонтаж заполнения секций) | 100 м2 | 3,6 |
| 6 | Крепление сетки на металлический каркас | 100 м2 | 3,6 |
| 7 | Сетка стальная двойного кручения из оцинкованной проволоки с шестиугольными ячейками, диаметр проволоки 2,7 мм, размер ячейки 80х100 мм | м2 | 360 |
| 8 | Электродуговая сварка ограждений (приварка сетки к рамке) | 10 т | 0,05508 |
| Раздел 3. Монтаж секций ограждения |
| 9 | Монтаж опорных конструкций (увеличение высоты ограждения) | т | 0,60336 |
| 10 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм | м | 72 |
| 11 | Установка секций ограждения | 100 м | 1,2 |
| Раздел 4. Монтаж МАФ |
| 12 | Монтаж баскетбольного щита с кольцом | шт | 2 |
| 13 | Щит баскетбольный с кольцом уличный (1. На лицевой стороне конструкции присутствует разметка, сделанная в соответствии с правилами игры. 2. Баскетбольный щит с кольцом прочный и жесткий, из влагостойкой фанеры.) | шт | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.М. Елисеенко/  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  | **ПОДРЯДЧИК**Индивидуальный предприниматель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**М.И. Швец/ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  |

Приложение № 2 к муниципальному контракту

№ 0302300069224000001 от 20.05.2024 г.

**Локальный сметный расчет**

**(файл размещен в ЕИС на сайте http://zakupki.gov.ru)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.М. Елисеенко/  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  | **ПОДРЯДЧИК**Индивидуальный предприниматель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**М.И. Швец/ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  |

20.05.2024, 09:12

Подписи заключивших контракт

Подписи заключивших контракт 03023000692240000010001

Сведения о контракте

№ карточки контракта: Номер контракта: Номер извещения:

03023000692240000010001

0302300069224000001

0302300069224000001

Наименование объекта закупки: Капитальный ремонт открытой спортивной площадки с

искусственным покрытием при МБОУ "Нижнеангарская СОШ

№1"

Дата подписания участником: 16.05.2024 06:35 (по московскому времени)

Дата подписания заказчиком:

20.05.2024 00:00 (по московскому времени)

Файл Контракт на подпись.docx в информационной системе по адресу <http://www.rts-tender.nj/> подписан (удостоверен) следующими электронными подписями:

Расшифровка подписи участника Расшифровка подписи заказчика

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сертификат |  | Сертификат |  |
| Дата выдачи сертификата: | 30.08.2023 03:56:21 | Дата выдачи сертификата | 26.03.2024 05:07:10 |
| Срок действия сертификата: | 30.11.2024 04:06:21 | Срок действия сертификата | 19.06.2025 05:07:10 |
| Номер сертификата: | 01F23812006ЕВ0А18В40232Е5В2Е6В0D7A | Номер сертификата: | 06238E234BEF39ED4B15ВА19502С D45A |
| Подписавший |  | Подписавший |  |
| Имя: | МАКСИМ | Имя | Наталья |
| Отчество: | ИВАНОВИЧ | Отчество | Михайловна |
| Фамилия: | ШВЕЦ | Фамилия | Елисеенко |
| Организация: | ШВЕЦ МАКСИМ ИВАНОВИЧ | Организация | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ"НИЖНЕАНГАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" |
| Роль: |  | Роль | ДИРЕКТОР |
| Email: |  | Email | ponomar4uk-vadim@ya.ru |
| Департамент: |  | Департамент |  |
| Местоположение: |  | Местоположение | пгт.Нижнеангарск |
| ИНН: | 031797335276 | ИНН | 031700862722 |
| КПП: |  | КПП |  |
| ОГРН: |  | ОГРН |  |

[https://app-gost.rts-tender.rU/customer/lk/App/#/Contracts/SignaturesView/106794220](https://app-gost.rts-tender.rU/customer/lk/App/%23/Contracts/SignaturesView/106794220)

1/1

1. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается фиксированная сумма штрафа в рублях в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа исполнения Контракта в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) превышает 10 млрд. рублей. [↑](#footnote-ref-2)
3. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). [↑](#footnote-ref-3)
4. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-4)